Приложение  № 1

к  проекту муниципальному   контракту

Техническое задание

«Выполнение работ по озеленению Вышестеблиевского  сельского поселения Темрюкского района  на 2011 год»

1. Общие положения. Виды и место  выполнения работ.

Предусматривается выполнение  следующих работ по озеленению:

1.1. Посадка саженцев деревьев  и рассады цветов, уход за зелеными насаждениями – парки и скверы.

1.2.  Спиливание аварийных деревьев с распиловкой на кряжи, ручной сбор мусора после распиловки деревьев,  погрузка и вывоз кряжей и мусора.

2.  Сроки и условия выполнения работ.

Работы выполняются на территории Вышестеблиевского сельского поселения течение  2011 года  по заявкам администрации Вышестеблиевского сельского поселения.

3.  Начальная цена контракта. Стартовая стоимость работ.

Начальная цена контракта – 210000 рублей.

4. Объёмы  работ.

Посадка саженцев деревьев – 100 штук, рассады цветов – 1000 штук, уход за зелеными насаждениями в течение 159 часов;    свал аварийных деревьев – 25 штук.

5.  Оборудование и материалы.

Необходимо наличие техники для проведения работ (в собственности или хозяйственном ведении):  трактор  с бочкой для подвоза воды.

Посадочный материал  и инвентарь, предназначенный для производства работ, приобретаются  Исполнителем  самостоятельно.  Образцы материалов, применяемых при производстве работ, должны быть согласованы с заказчиком.

6.  Технические требования. Требования к качеству выполняемых работ  и сроку гарантии.

Работы производятся  согласно заявок Заказчика.  Качество работ должно соответствовать санитарным нормам, ТУ.  Брак подлежит устранению за счет исполнителя в течение  недели со дня его обнаружения.  Гарантийный  срок произведенных работ - 1 год. Заказчик имеет право контролировать качество работ на всех этапах  их проведения.

7.  Привлечение  субподрядчиков.

Работы производятся без привлечения  субподрядчиков.

8. Требования к безопасности выполняемых работ.

Работы должны  быть безопасны для жителей поселения,  производится с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности. Машины и оборудование должны быть исправными. Исполнитель должен самостоятельно  получить все  необходимые  для  проведения   работ согласования.

Глава Вышестеблиевского

сельского поселения

Темрюкского района                                                                          П.К.Хаджиди