ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению XCVII сессии Совета Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района  
III созыва

от 29.04.2019 г. № 310

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района   
за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программ | Местный бюджет, тыс.руб. | | Исполнение программ | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Муниципальная программа «Комплексное развитие Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» | 7229,1 | 6667,5 | 1) Строительство и реконструкция автомобильных дорог общей протяженностью (2024 м.); 2)Выполнение работ по капитальному ремонту дорог (974 м.) в т.ч. ямочный ремонт дорог, отсыпка щебнем (1050 м.), выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог; 3) Выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах;  4) Освещение существующих улиц и дорог;  5) строительство и ремонт тротуаров, обустройство ограждений и пешеходных переходов (отремонтировано - 6 пешеходных переходов) Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района. Не выполнение программы на 100% из-за экономии при проведении торгов. | высокая |
| 2. Муниципальная программа "Эффективное муниципальное управление" | 13349,8 | 12927,8 | 1)Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ПЭЦ»Приобретение уличных тренажеров, оборудование для спортплощадки и ограждения воркаута, качели, автовышка,  приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ хоз. товары, приобретение лампочек, приобретение картриджей к оргтехнике, видеонаблюдение, дверь межкомнатная, устройство тротуара, установка ворот, монтажные работы по установке спортивного оборудования, ремонт здания, ремонт отопления здания, приобретение и ремонт бензокос, дератизация;  2) Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии (обеспечение ведение бухгалтерского учета);  3) Развитие архивного дела;  4) Компенсационные выплаты членам территориального общественного самоуправления(ТОСЫ - 6 чел.)  Не выполнение программы на 100% из-за экономии при проведении торгов. | Высокая |
| 3. Муниципальная программа Вышестеблиевского сельского поселения «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района» | 0,0 | 0,0 | Средства перераспределены на выполнение других муниципальных программ |  |
| 4. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» | 15,0 | 15,0 | Субсидия из бюджета Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района передана в Темрюкский районный Совет ветеранов (первичная ветеранская организация ст.Вышестеблиевская) | высокая |
| 5.Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 6104,8 | 5594,2 | 1)Уменьшение коммунальных платежей за уличное освещение; 2)Уличное освещение, ремонт систем наружного освещения (количество обслуживаемых светильников, количество замененных светильников - 100 шт.  3) Протяженность обслуживаемых линий уличного освещения -57 км; 4)Строительство(ремонт) сети объектов газораспределения и газопотребления (топографо-геодезические работы, экспертиза, проектная документация); 5)Организация и содержание мест захоронения (площадь очистки мест захоронения);  6)Работы по благоустройству территории: озеленение(высадка зеленых насаждений -200 шт.деревьев, высадка 2000шт-цветы),тротуары, бордюры, уборка территории, спиливание деревьев, покос травы-250 тыс.кв.м) Невыполнение программы на 100% связано с тем, что при проведении торгов была экономия. | Высокая |
| 6. Муниципальная программа "Молодежь Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района " | 110,0 | 110,0 | 1)формирования негативного отношения подростков и молодежи к употреблению наркотиков;  2)увеличение процента охвата пропагандой подростков и молодежи детской аудитории (до 14 лет) по сравнению с предыдущим годом;  3)увеличение процента спортивных мероприятий по сравнению предыдущим ;  4)мировоззрения у подростков, оказавшихся в социально опасном положении;  5)увеличение процента охвата трудоустроенных по сравнению предыдущим годом ( В 2018 году из местного бюджета на трудоустройство несовершеннолетних были изысканы средства в размере 80,0тыс.руб. Трудоустроен 21 человек.)  6)формирования у детей и молодежи уважительного отношения к боевым и трудовым подвигам России;  7)увеличение процента охвата пропагандой подростков и молодежи | Высокая |
| 7. Муниципальная программа "Развитие культуры Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района" | 11060,2 | 10985,7 | 1)Патриотическое воспитание молодого поколения,  увеличение процента посещаемости мероприятий, проводимых учреждениями (по сравнению с предыдущим годом);  2) Пропаганда любительского творчества;  3)Увеличение числа получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы;  4) популяризация и расширение использования памятников истории и культуры;  5) закупка товаров, оплата работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества; 6)приобретение видеооборудования;  приобретение звукоусиливающей аппаратуры;  приобретение светооборудования; 7)создание для инвалидов и  маломобильных групп населения  доступной среды жизнедеятельности,  организация беспрепятственного  доступа к объектам социальной,  инженерной, транспортной,  производственной инфраструктуры;  создание инвалидам условий для  полноценного отдыха, активного  занятия спортом и посещения  учреждений культуры. Не исполнение по программе 74,5 тыс.руб связано с экономией при проведение аукционов. | Высокая |
| 8. Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района" | 153,0 | 153,0 | Выплата пенсии за выслугу лет (ежемесячно в кол-ве - 1 чел.) лицам, замещавшим  муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Вышестеблиевского сельского поселения | Высокая |
| 9. Муниципальная программа "Развитие массового спорта в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района на 2018 год" | 1384,8 | 1089,6 | В сентябре районом были выделены средства в размере 1200, тыс. руб на строительство спорткомплекса в п. Виноградном. Разработка проектно-сметной документации и инженерных изысканий по объекту "Строительство спортивного комплекса п.Виноградный, Темрюкского района, Краснодарского края" (890 тыс. руб) Оказание услуг на выполнение топографо-геодезических работ по объекту "Строительство спортивного комплекса п.Виноградный, Темрюкского района, Краснодарского края" (65 тыс. руб) Приобретение спортинвентаря; спортивная форма (футболки, шорты, гетры, бутсы мужские) | Удовлетворительная |
| 10. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности Вышестеблиевского сельскогопоселения Темрюкского района " | 111,6 | 111,6 | Приобретение информационных материалов, подготовка, изготовление и распространение памяток, инструкций, баннеров, пособий, уголков антитеррористической безопасности, плакатной продукции, по вопросам гражданских технологий противодействия терроризму,  содействие участникам ДНД по выплатам на расходы, премию. | Высокая |
| 11. Муниципальная программа "Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационных технологий администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района" | 474,3 | 474,3 | Сопровождение программного обеспечения | Высокая |

Начальник финансового отдела Е.Ю. Пивень