РАЗДЕЛ 10.  ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Вышестеблиевского

сельского поселения

Темрюкского района

_________ П.К. Хаджиди

| ст. Вышестеблиевская | «___» ______________ 20__ г. |
| --- | --- |

Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Вышестеблиевского сельского поселения Хаджиди Пантелея Константиновича, действующего на основании Устава Вышестеблиевского сельского поселения, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», законодательства Российской Федерации и Краснодарского края, на основании результатов определения Исполнителя путем проведения открытого аукциона в электронной форме, №___________________ от ___________, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. ««Ремонт парковой дорожки от ПК 0+00 (ул. Суворова) до ПК 1+09,5 в пос. Виноргадном».

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1. Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

2.2. Заказчик составляет и утверждает смету, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.3. Сумма настоящего Контракта составляет: _________ (_______________) рублей, в том числе НДС 18%, является твердой и изменению не подлежит.

2.4. Стоимость работ включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе транспортные расходы по доставке материалов до места назначения, включая погрузочно-разгрузочные работы, налоги, сборы и другие обязательные платежи, гарантийное обслуживание.

2.5. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя до 31 декабря 2014 года. Основанием для оплаты служат подписанные обеими сторонами акты выполненных работ (форм № КС-2, КС-3) и счета-фактуры. Источник финансирования – средства бюджета Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района.

2.6. Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от сметной документации (СД), требований Строительных Норм и Правил (СНиП), а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате «Заказчиком» до устранения отклонений.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

3.1.Срок выполнения работ до 15 декабря 2014 года.

3.2. Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.3. Заказчик обязуется осуществить с участием Подрядчика приемку результата работы (осмотр, проверку и принятие) в течение трех дней после получения извещения от Подрядчика о готовности результата работы к сдаче.

3.4. Подрядчик обязуется в течение трех дней письменно известить Заказчика о готовности результата работы к сдаче.

3.5. Приемка выполненной работы осуществляется по адресу: 353542, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Виноградный парковой дорожки от ПК 0+00 (ул. Суворова) до ПК 1+09,5.

3.6. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы.

3.7. При обнаружении в ходе приёмки недостатков результата работы составляется акт о недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения.

3.9. Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в результате работы должно быть направлено Подрядчику не позднее трех дней с момента их обнаружения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, технической документации и других нормативных документов.

4.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом  работы в соответствии со сметной документацией, не допуская представления к оплате объемов работ сверх лимитов их финансирования, устанавливаемых бюджетом Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района  на соответствующий финансовый год.

4.1.3. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

4.1.4. В течение срока действия Контракта по первому требованию Заказчика беспрепятственно предоставлять документацию, необходимую для проверки и подтверждающую целевое использование денежных средств, а также обеспечивать проведение проверки объемов и условий выполнения работ непосредственно на месте.

4.1.5. Предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы,  не менее 3 (трех) лет, со дня подписания сторонами акта сдачи – приемки или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

4.1.9. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту  работ или материалов не соответствует требованиям технической документации или СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, представитель Заказчика должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Исполнителя  безвозмездного устранения недостатков.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять надлежащим образом выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

4.2.2. Оплачивать выполненные Исполнителем работы на условиях настоящего Контракта.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Исполнителю в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.3.2. Если Исполнитель своевременно не приступает к исполнению настоящего Контракта или выполняет работу, не укладываясь в установленные сроки, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

4.3.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

5.1. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику в течение пяти рабочих дней с момента подписания акта-приемки выполненных работ, унифицированные формы 
№ КС-2 и № КС-3, утвержденные постановлением Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 года № 100.

5.2. Приёмка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение трех дней со дня получения уведомления Исполнителя о готовности работ, за исключением случаев, когда Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Контракта.

5.3. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Исполнителю. Исполнитель обязан в течение пяти дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счёт.

5.4. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ или акта устранения недостатков. В случае выполнения работ отдельными этапами, сдача-приёмка выполненных работ осуществляется поэтапно.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в день возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону о моменте возникновения, виде и возможной продолжительности их действия.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае просрочки исполнения  Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), последний обязуется уплатить Заказчику штраф, размер которого устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет ______ рублей. Размер настоящего штрафа, в соответствии с  постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. N 1063, рассчитан и определен как 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает  3 млн. рублей;

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных в пункте 3.1 настоящего контракта, последний обязуется уплатить Заказчику неустойку (пеню) в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенную на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. Данная неустойка (пеня) начисляется за каждый день неисполнения (просрочки исполнения) обязательства начиная со следующего дня после истечения установленного контрактом срока выполнения обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине  Заказчика. Размер пени исчисляется в зависимости от продолжительности просрочки сроков исполнения контракта на основании правил установленных Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. N 1063.

7.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа, размер которого устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет _______ рублей. Размер настоящего штрафа, в соответствии с  постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. N 1063, рассчитан и определен как 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных Подрядчиком работ, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока для оплаты выполненных работ. Размер неустойки (пени) устанавливается  в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от ответственности, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или не по вине  Заказчика.

7.6. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

7.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств.

7.8.Все непредвиденные расходы осуществляются за счет Подрядчика и являются его риском при выполнении работ.

7.9. Ответственность Сторон за неисполнение условий настоящего контракта, не оговоренная данным контрактом, устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.

8. Порядок рассмотрения споров

8.1.Стороны будут стремиться решить все спорные вопросы путем переговоров. Сторона, имеющая претензию к другой стороне, связанную с неисполнением или ненадлежащим исполнением другой стороной своих обязанностей, предусмотренных Контрактом, до обращения в арбитражный суд должна направить другой стороне письменное требование (претензию) об устранении выявленных нарушений.

8.2.Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего контракта, спор разрешается в порядке  установленном действующим законодательством в Арбитражном суде Краснодарского края.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы и т.д.).

9.2. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств, приостанавливаются, и санкции за неисполнение обязательств по контракту не применяются.

9.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом Сторон, продлевает срок выполнения обязательств на период действия форс-мажорных обстоятельств.

10. Порядок изменения и расторжения контракта

10.1. Изменение условий настоящего контракта, его расторжение возможно только по основаниям, установленным положением статьи 95 Закона. Заказчик имеет право изменять условия контракта:

- о снижении цены контракта, не изменяя количество товара и его качества, объем работ или услуг  их качества и иных, предусмотренных контрактом условий (ст. 95 ФЗ-44);

- об увеличении или уменьшении объема услуг или работ или количества товаров, по предложению стороны заказчика. Если происходит увеличение объема услуг или работ или количества товаров, то по соглашению сторон допускается и соответствующее увеличение цены контракта. Если же происходит уменьшение объема услуг или работ или количества товаров, снижение цены производится в обязательном порядке, в таком случае соглашения сторон не требуется. Увеличение или уменьшение количества товаров, объема услуг или работ не может превышать 10 % общего объема контракта.

10.2. Расторжение настоящего контракта может иметь место по соглашению сторон,  по решению суда, либо по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков, либо в одностороннем порядке. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленной  документацией о закупке, требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

10.3. Заказчик вправе принимать решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, в случаях:

- если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

- нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта, ведущего к снижению качества работ;

- аннулирования разрешительной документации (лицензий, разрешений и т.п.) позволяющей Подрядчику осуществлять на законных основаниях деятельность по выполнению работ предусмотренных настоящим контрактом, применения других актов государственных органов (органов местного самоуправления) в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих Подрядчика права на производство работ;

- в иных  случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

10.4. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств (статья 450 ГК РФ).

10.5. При расторжении контракта по соглашению сторон Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом сторонами совместно.

10.6. Сторона, решившая расторгнуть контракт  согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения.

10.7. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.8 В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, контракт считается расторгнутым  (утратившим юридическую силу) по истечению десяти календарных дней со дня наступления юридического факта (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику) свидетельствующего о том обстоятельстве, что в адрес Подрядчика было направлено соответствующее письменное уведомление о расторжении контракта, при этом составление соответствующего соглашения о расторжении контракта в данном случае не требуется.

11. Обеспечение исполнения обязательств по контракту

11.1 Подрядчик должен представить Заказчику обеспечение обязательств по контракту в форме безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств. Способ обеспечения исполнения контракта выбирается Подрядчиком самостоятельно. Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта на сумму  25 879,95    ( двадцать паять тысяч восемьсот семьдесят девять рублей) 95 копеек.

11.2  Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 11.1 настоящего контракта, по следующим банковским реквизитам: получатель ИНН 2352037856 Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района р/счет 40101810300000010013 в отдел № 44 УФК по Краснодарскому краю  БИК 040349001, л/счет 04183014830, ИНН 2352037856, КПП 235201001.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий контракт, включая указание на Стороны настоящего контракта, название предмета настоящего контракта и ссылки на основания заключения настоящего контракта, указанное в преамбуле настоящего контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Безотзывная банковская гарантия  должна превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

11.3 Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта в качестве залога, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 11.1 настоящего контракта.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществляется при помощи системы «банк-клиент»).

Денежные средства вносятся в обеспечение исполнения контракта в качестве залога на срок не менее чем общий срок выполнения работ по настоящему контракту.

Денежные средства возвращаются Подрядчику муниципальным заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему контракту в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

11.4 В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течении 5 (пяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало действовать предоставить муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе контракта.

11.5 Обеспечение исполнения контракта распространяется, в том числе, на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по контракту.

12. Прочие условия

12.1.Отношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

12.2. Контракт составлен и подписан на русском языке в двух идентичных, подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из Сторон.

12.3. Контракт считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует:

- с момента заключения муниципального Контракта, окончание работ 15.12.2014 года;

- а в части расчетов:  до 31 декабря 2014 года.

12.4. Каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что:

-	является должным образом, зарегистрированным юридическим лицом;

-	Контракт подписан представителями, должным образом уполномоченными на то в соответствии с учредительными документами;

- совершены все действия и выполнены все формальности, необходимые в соответствии с учредительными документами и законодательством Российской Федерации, для заключения Контракта, в том числе получены согласия третьих лиц на подписание Контракта (если такое согласие требуется);

- при заключении Контракта не нарушает каких-либо положений и норм законодательства Российской Федерации, учредительных документов и внутренних нормативных актов Сторон, которые относятся к правам и обязательствам Сторон перед третьими лицами.

- Сторона, нарушившая гарантии, указанные в настоящем пункте Контракта, обязуется полностью возместить другой Стороне убытки, понесенные в результате такого нарушения.

12.5. Подрядчик не вправе уступать свои права и обязанности по Контракту без письменного согласия Заказчика.

12.6. Стороны сохраняют конфиденциальность по всем вопросам Контракта в течение срока действия Контракта и трех лет после окончания срока действия (расторжения) Контракта.

12.7. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, должна быть подтверждена дополнительным соглашением к Контракту.

12.8.Вся официальная переписка между Сторонами осуществляется путем вручения соответствующих писем уполномоченным представителям сторон или посредством электронной, почтовой, факсимильной связи (заказными письмами с уведомлениями о вручении, электронные письма с ЭЦП). Почтовая переписка осуществляется по почтовым адресам, указанным в п.13 настоящего Контракта.  Если одна из Сторон изменит свои почтовые, контактные или платежные реквизиты, она обязана письменно информировать об этом другую Сторону до вступления в силу этих изменений. Действия, совершённые по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района ст. Вышестеблиевская, ул. Ленина, 94 тел./факс (861-48) 35-2-15 р/с 40204810000000000356 УФК по Краснодарскому краю л/с 03183014830 ИНН 2352037856 КПП 235201001 БИК 040349001 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Краснодарскому краю г.Краснодар | Подрядчик |
| --- | --- |
| Глава Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района _________________________ П.К. Хаджиди М.П. | __________________ /_____________/ М.П. |