ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной  программе

"Комплексное развитие

Вышестеблиевского сельского

поселения Темрюкского района

в сфере строительства, архитектуры

и дорожного хозяйства»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в  Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района»

| Координатор муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы, заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, являющийся ответственным за разработку и реализацию муниципальной программы, определенный таковым в соответствии с перечнем муниципальных программ Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, утвержденным нормативно правовым актом администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |  |
| --- | --- | --- |
| Участники муниципальной подпрограммы | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, соисполнители участвующие в реализации муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной подпрограммы | Сокращение количества дорожно- транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и получивших травмы и увечия |  |
| Задачи муниципальной подпрограммы | предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение квалификации работников системы образования по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенном пункте, повышение эффективности оказания экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне |  |

| Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы | (целевой показатель (индикатор) – количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2017-2019 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | Финансирование программы из бюджета поселения: 2017-2019 год – 1253,2 тыс. рублей 2017 г – 274,2 тыс. рублей 2018 г – 489,5 тыс. рублей 2019 г - 489,5 тыс. рублей |
| Контроля за выполнением Муниципальной подпрограммы | Контроль за выполнением муниципальной подпрограммы осуществляет администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района. |

# Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом (далее – аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Темрюкский район в Краснодарском крае по уровню автомобилизации занимает не последнее место среди всех районов края. На каждую тысячу человек населения зарегистрировано 296 единиц автомототранспортных средств. Опережающие темпы оживления секторов экономики, портов и курортов Таманского полуострова усиливают проблему безопасности дорожного движения. При этом постоянную опасность создают так называемые "конфликтные" точки и "очаги" аварийности, расположенные на перекрестках, в зонах пешеходных переходов, на крутых поворотах и других местах, имеющих недостатки в техническом содержании и дорожном обустройстве.

Основное влияние на уровень аварийности оказывают водители транспортных средств. Наиболее распространенными причинами совершения ДТП явились пренебрежительное отношение водителей к нормам и правилам, действующим в сфере дорожного движения, отсутствие должных навыков вождения неумение адекватно реагировать на сложившуюся дорожную обстановку.

В Вышестеблиевском поселении обострилась ситуация в связи с отсутствием объездных дорог и прохождением большегрузных автомобилей, с которыми  усугубилась обстановка. На центральных улицах станицы Вышестеблиевской и поселка Виноградный находятся социальные  объекты,  такие как Дом культуры, школа, детский сад и т.д.,  участились случаи не соблюдения скоростного режима ввиду отсутствия систем видеонаблюдения фиксирующих скоростной режим.

Проблемы существуют и в дорожном комплексе. Недостаточное освещение улично-дорожной сети, несоответствие состояния дорожного покрытия установленным нормативам.

Аварийность на дорогах сельского поселения объясняется следующими основными причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между  количеством автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Следствием такого положения дел является ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий.

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Неэффективное оказание экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате таких дорожно-транспортных происшествий, является одной из основных причин их высокой смертности.

Ухудшение обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют реализации долгосрочной государственной политики, координации усилий государства и общества, концентрации краевых и местных ресурсов, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов исполнительной и законодательной властей, общественных институтов и негосударственных структур при возможно более полном учете интересов граждан.

Существующая система обеспечения безопасности дорожного движения характеризуется недостаточной комплексностью и отсутствием эффективного механизма координации действий органов исполнительной власти, что ведет к разобщенности при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Сложившееся положение дел усугубляется неэффективным использованием реальных рычагов воздействия на негативные процессы, происходящие в области обеспечения безопасности дорожного движения.

В условиях отсутствия комплексных мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения, ситуация будет ухудшаться.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими причинами:

- социально-экономическая острота проблемы обеспечения безопасности дорожного движения;

- межотраслевой и межведомственный характер проблемы.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

- развитие и использование научного потенциала при исследовании причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий;

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Вышестеблиевском сельском  поселении Темрюкского района»

| №п\п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 | 2019 | …. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | Муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель | Тыс,руб, | МЦпП | 274,2 | 489,5 | 489,5 |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в  Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района»

| № п\п | Наименование мероприятия | Статус | Источник финансирования |  | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятий |  | Заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1 | Цель | Сокращение количества дорожно- транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и получивших травмы и увечия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение квалификации работников системы образования по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенном пункте, повышение эффективности оказания экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие, в том числе: |  | Всего | 1253,2 |  | 274,2 |  | 489,5 |  | 489,5 |  |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  |  | Местный бюджет | 1253,2 |  | 274,2 |  | 489,5 |  | 489,5 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие «Нанесение разметки» |  | Всего | 200 |  | 0,0 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 200 |  | 0,0 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Мероприятие «Обслуживание улично-дорожной сети искусственным освещением» |  | Всего | 568,5 |  | 174,2 |  | 189,5 |  | 189,5 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 568,5 |  | 174,2 |  | 189,5 |  | 189,5 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие «Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения, установка дорожных знаков» |  | Всего | 200 |  | 0,0 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 200 |  | 0,0 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Мероприятие « Ремонт и содержание улично-дорожной сети Вышестеблиевского сельского поселения» |  | Всего | 300 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 300 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 | Мероприятие»Ремонт тротуаров» |  | Всего | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | Всего | 1253,2 |  | 274,2 |  | 489,5 |  | 489,5 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1253,2 |  | 274,2 |  | 489,5 |  | 489,5 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района общий объем финансирования мероприятий Программы составляет  1253,2  тыс. рублей.

Система программных мероприятий включает в себя:

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Источник финансирования | Финансовые затраты, в рублях | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Нанесение разметки проезжей части |  | Муниципальный бюджет | 200 | Н.Д. Шевченко |  |
| 2. | Обслуживание улично-дорожной сети искусственным освещением |  | Муниципальный бюджет | 553,2 | Н.Д. Шевченко |  |
| 3. | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения, установка дорожных знаков |  | Муниципальный бюджет | 200 | Н.Д. Шевченко |  |
| 4. | Ремонт и содержание улично-дорожной сети Вышестеблиевского сельского поселения |  | Муниципальный бюджет | 300 | Н.Д. Шевченко |  |
| 5. |  | Ремонт тротуаров | Муниципальный бюджет | 0,0 | Н.Д. Шевченко |  |
| ИТОГО: |  |  | Муниципальный бюджет | 1253,2 |  |  |

Методика оценки эффективности реализации муниципальной                                подпрограммы

Эффективность и результативность реализации подпрограммы заключается в сохранении жизней участников дорожного движения и в предотвращении социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

Реализация целевой подпрограммы осуществляется посредством финансирования из местного бюджета и внебюджетных источников, а также на основе муниципальных контрактов на закупку и поставку продукции, работ и услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками мероприятий подпрограммы со всеми исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной под программы предусматривает возможность проведения оценки ее эффективности в течение реализации муниципальной подпрограммы не реже чем 1 раз в год.

Глава Вышестеблиевского

сельского поселения

Темрюкского района                                                                             П.К. Хаджиди