ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению

администрации Вышестеблиевского

сельского поселения Темрюкского района

от 21.05.2021 № 74

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

ПОДПРОГРАММА

«Благоустройство территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Структура подпрограммы:

I. Паспорт подпрограммы

II.Содержание подпрограммы:

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития благоустройства

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

3. Перечень мероприятий подпрограммы

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Механизм реализации подпрограммы

I. Паспорт подпрограммы

«Благоустройство территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
| Цели подпрограммы | организация экономически эффективной системы благоустройства Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения |
| Задачи подпрограммы | - организация освещения улиц; - организация содержания и обслуживания уличного освещения; - организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; - организация сбора и вывоза мусора; - приобретение ассенизационной машины. - приобретение мусоровозной машины -приобретение семян - устройство многофункциональной спортивной площадки; - устройство тротуарной дорожки по ул. Застаничная от пер. Горького до пер. Красноармейский и пер. Красноармейский от ул. Ленина до ул. Застаничная в ст-це Вышестеблиевская. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - уменьшение коммунальных платежей за уличное освещение; - количество обслуживаемых светильников; - количество замененных светильников; - протяженность обслуживаемых линий уличного освещения - объём сбора и вывоза ТБО - площадь обслуживаемых мест захоронения |
| Этапы и срок реализации подпрограммы | 2021 - 2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования составляет: 2021 год – 6326,1 тыс. рублей;за счет местного бюджета – 3526,9 за счет внебюджетных источников-114,0 тыс. рублей.; за счет краевого бюджета – 1959,4 тыс. руб., софинансирование местного бюджета – 725,8 тыс. руб. 2022 год - 1999,1 тыс. руб.: софинансирование местного бюджета 1900,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств 99,1 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района; Совет Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |

II. Содержание подпрограммы

- 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития благоустройства

Разработка муниципальной программы обусловлена в укреплении здоровья граждан, в повышении средозащитной санитарно-гигиенической функций и эстетической ценности, рационального использования финансовых средств.

Настоящая программа включает в себя ряд мероприятий, направленных на решение вопросов сохранения жизнеспособности, защитных экологических функций, восстановления и ландшафтно-архитектурного благоустройства территории поселения, обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности условий проживания населения.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. Данная программа ориентирована на устойчивое развитие Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, под которым предполагается повышение уровня жизни и условий проживания и отдыха населения, долговременная экологическая безопасность поселения, улучшение санитарного благополучия территории, формирование надлежащего эстетического облика центральной части поселения, улучшение внешнего вида поселения в целом, повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства, решение проблем организации досуга населения.

Подпрограмма в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является организация экономически эффективной системы благоустройства Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения.

Задачами подпрограммы являются:

- содержание уличного освещения;

- обслуживание уличного освещения;

- организация ритуальных услуг, содержание мест захоронения;

- организация сбора и вывоза ТБО;

- устройство многофункциональной спортивной площадки;

- приобретение семян;

- устройство тротуарной дорожки по ул. Застаничная от пер. Горького до пер. Красноармейский и пер. Красноармейский от ул. Ленина до ул. Застаничная в ст-це Вышестеблиевская.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели подпрограммы приводятся в приложении № 1.

Срок реализации программы 2021-2022 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Основными мероприятиями при реализации подпрограммы являются:

- содержание уличного освещения на территории Вышестеблиевского сельского поселения

- обслуживание уличного освещения на территории Вышестеблиевского сельского поселения;

- организация ритуальных услуг содержание мест захоронения на территории Вышестеблиевского сельского поселения;

- организация сбора и вывоза мусора на территории Вышестеблиевского сельского поселения;

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в приложении № 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансовых средств на 2021 год, выделяемых на реализацию подпрограммы, 6326,1 тыс. рублей, в том числе:

- из средств местного бюджета – 3526,9 тыс.рублей:

за счет внебюджетных источников-114,0 тыс. рублей

софинансирование местного бюджета – 725,8 тыс. рублей

за счет краевого бюджета – 1959,4 тыс. рублей.

Объем финансовых средств на 2022 год – 1999,1 тыс. руб., в том числе;

- софинансирование местного бюджета - 1900,0 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных средств 99,1 тыс. руб.

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования программы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. |  |
| Обслуживание уличного освещения на территории Вышестеблиевского сельского поселения | Местный бюджет | 1566,4 |  |  |
| Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения территории Вышестеблиевского сельского поселения | Местный бюджет | 250,0 |  |  |
| Организация сбора и вывоза мусора на территории Вышестеблиевского сельского поселения и прочие мероприятия по благоустройству, обустройство спортивной площадки для занятия городошным спортом, покупка инвентаря | Местный бюджет | 992,0 |  |  |
| Организация благоустройства и озеленение территории | Местный бюджет | 550,0 |  |  |
| Приобретение лампочек | Местный бюджет | 0,0 |  |  |
| Реализация мероприятий инициативных проектов Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Местный бюджет | 168,5 |  |  |
| устройство тротуара по ул. Застаничной от пер. Советский до пер. Красноармейский в ст. Вышестеблиевской Обеспечение комплексного развития сельских территорий (организация благоустройства сельских территорий (поселений) | Внебюджетные источники | 114,0 |  |  |
|  | Краевой бюджет | 1959,4 |  |  |
|  | Софинансирование мест. бюд. | 725,8 |  |  |
| устройство тротуарной дорожки по ул. Застаничная от пер. Горького до пер. Красноармейский и пер. Красноармейский от ул. Ленина до ул. Застаничная в ст-це Вышестеблиевская | Софинансирование мест. бюд |  |  | 1900,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 99,1 |
| ИТОГО |  | 6326,1 |  | 1999,1 |

5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы до 10 февраля года, следующего за отчетным, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Начальник финансового отдела                                                        А.Ю. Лобыцина