ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

администрации

Вышестеблиевского

сельского поселения

Темрюкского района

от _____________ № ____

Муниципальная программа

«Комплексное  развитие Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2019 год

Структура программы:

I. Паспорт муниципальной программы

II.Содержание муниципальной программы:

1. Характеристика сферы строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения, содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Комплексное развитие Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2019 год

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Координатор подпрограмм муниципальной программы | Отдел имущественных и земельных отношений Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1) подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района» 2) подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения»; 3) подпрограмма «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» 4) подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района»; 5) подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальное инфраструктуры Вышестеблиевского сельского поселения» |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение устойчивого территориального развития совершенствования системы благоустройства, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды; - развитие сети автомобильных дорог муниципального значения; -повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения и создание условий для комфортного проживания граждан; - сокращение количества дорожно - транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и получивших травмы и увечья |
| Задачи муниципальной программы | - организация разработки документов территориального планирования; -подготовка градостроительной и землеустроительной документации; - строительство, реконструкция автомобильных дорог местного значения; - выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения; - выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении; - повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Архитектура: -внесение изменения в генеральный план; - внесение изменений в правила землепользования и застройки Дорожное хозяйство: - доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения - доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения; -капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения, включая проектно-изыскательские работы; Безопасность дорожного движения: -содержание автомобильных дорог муниципального значения; - количество установленных светофоров |
| Этапы и срок реализации муниципальной программы | 2019 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет 4669,5 тыс. рублей в том числе по годам: 2019 год – 4669,5 тыс.рублей. 1. подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» Финансирование программы из бюджета поселения: 2018 год – 300,0 тыс.рублей. 2. подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района: Финансирование программы из бюджета поселения: 2018 год – 4289,5 тыс.рублей 3.подпрограмма «Мероприятия по землеустройству и землепользованию Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» Объём финансирования за счёт средств местного бюджета составляет 40,0 тыс.руб 4.подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» Объём финансирования за счёт средств местного бюджета составляет 40 тыс.рублей 5. подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вышестеблиевского поселения» Объём финансирования за счёт средств местного бюджета составляет 40,0 тыс.руб |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района; Совет Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |

II. Содержание муниципальной программы

1. Характеристика сферы строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения, содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Комплексность и взаимосвязанность задач, подлежащих решению в процессе развития объектов транспортной инфраструктуры, требует скоординированного выполнения мероприятий правового, организационного, производственного и технологического характера, что обуславливает их решение в рамках муниципальной программы.

Архитектура

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации документы территориального планирования являются основой для сбалансированного развития территорий и застройки поселения, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения.

Однако процедуры подготовки и согласования документов территориального планирования, проектов планировки, разработки проектной документации, получение результатов государственной экспертизы, выдача разрешений на строительство, а также на ввод объекта в эксплуатацию требуют существенных временных ресурсов.

В ходе реализации мероприятий в рамках указанного направления поселение будет обеспечено документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории, отвечающими требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

Дорожное хозяйство.

- Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района и улучшения условий жизни населения. 
         Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

Безопасность дорожного движения

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

развитие и использование научного потенциала при исследовании           причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также               формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и             снижения тяжести их последствий;

реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического           характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.

С 2014 года в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района создан муниципальный дорожный фонд, способствующий достижению надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния и устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, что является гарантией социально-экономического развития, улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

- обеспечение устойчивого территориального развития Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района посредством совершенствования системы благоустройства поселения, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды;

- развитие сети автомобильных дорог муниципального значения;

- повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения и создание условий для комфортного проживания граждан;

- Приоритетные направления решения задач определены постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2013 года № 1170 «Об утверждении государственной программы  «Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»:

- внесение изменений в документы территориального планирования;

- строительство, реконструкция автомобильных дорог;

- выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог;

- выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении

Срок реализации муниципальной программы, будет осуществляться в 2019 году.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

Система     программных       мероприятий       представлена тремя подпрограммами:

1) Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района.

Реализация мероприятий, выполняемых в рамках подпрограммы, направлена на планомерное сокращение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и работающих в режиме перегрузки.

2) Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района

Реализация мероприятий подпрограммы позволит внести изменения в правила землепользования и генеральный план, техническую инвентаризацию и постановку на кадастровый учет границ территориальных зон Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности.

3) «Повышение безопасности дорожного движения на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района».

Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить безопасность дорожного движения.

4)Подпрограмма «Мероприятия по землеустройству и землепользованию Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района».

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, составляет 4669,5 тыс. рублей, в том числе:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования муниципальной программы на 2018 год, (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» | 40,00 |
| «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» | 4289,5 |
| «Повышение безопасности дорожного движения на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» | 300,0 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 40,00 |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вышестеблиевского сельского поселения | 40,0 |

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной           программы

# 5.1. Оценка степени реализации мероприятий основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

5.1.1. Степень реализации мероприятии программы оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5.1.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

Для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

5.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

5.2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на его реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

5.3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

5.3.1. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень    реализации   мероприятий,    полностью     или     частично

финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

# 5.4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

# ( основного мероприятия)

5.4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

5.4.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5.4.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

# 5.5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

# (основного мероприятия)

5.5.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия).

5.5.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

# 5.6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

5.6.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.6.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.6.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

# 5.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

5.7.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальная программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

kj - определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (основных мероприятий).

5.7.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет  координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы на электронных носителях;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Начальник финансового отдела                                                       Е.Ю.Пивень